BÁO CÁO NGÀY [28/09/2026]

Dự án: Sales Forecast System - Hệ thống Dự báo Bán hàng

Nhóm thực hiện: 2 thành viên

Hôm trước: Hoàn thiện dữ liệu mẫu sản phẩm, cấu trúc danh mục phân cấp và các API nghiệp vụ phục vụ quản trị hệ thống.

Hôm nay: Hoàn thiện giao diện quản trị Frontend, trang danh mục, trang sản phẩm và chức năng tải ảnh trực tiếp từ thiết bị.

Mục tiêu: Hoàn thiện các thành phần frontend cốt lõi để quản trị viên có thể đăng nhập, quản lý danh mục, quản lý sản phẩm và tải ảnh an toàn, cụ thể gồm các nội dung sau:

• Hoàn thiện bố cục trang quản trị: Chuẩn hóa sidebar, topbar, thông tin tài khoản và tiêu đề động cho từng phân hệ.

• Hoàn thiện trang quản lý danh mục: Hiển thị danh mục phân cấp, tìm kiếm và lọc theo trạng thái hoạt động.

• Hoàn thiện trang quản lý sản phẩm: Hiển thị bảng dữ liệu, tìm kiếm, lọc danh mục, lọc tồn kho và thao tác thêm, sửa, ngừng kinh doanh.

• Cải tiến biểu mẫu sản phẩm: Mở rộng khung nhập liệu, kiểm tra dữ liệu và hiển thị ảnh xem trước.

• Tải ảnh từ thiết bị: Thay URL thủ công bằng trường chọn tệp JPG, PNG hoặc WebP tối đa 5 MB và kết nối API multipart/form-data.

• Kiểm thử và khắc phục lỗi tích hợp: Kiểm tra cú pháp JavaScript, build ASP.NET Core, Swagger và xử lý lỗi HTTP 405 do tiến trình API cũ.

I. Bảng Phân Công Khối Lượng Công Việc Trong Ngày

| Hạng mục | Công việc |
| --- | --- |
| 1. Hoàn thiện Nền tảng Frontend & Phiên Đăng nhập Quản trị | - Hoàn thiện trang đăng nhập, ẩn hoặc hiện mật khẩu, ghi nhớ đăng nhập và hiển thị lỗi xác thực bằng tiếng Việt. - Duy trì access token, refresh token, phục hồi phiên làm việc và tự đăng xuất sau 15 phút không hoạt động. - Chuẩn hóa giao diện quản trị gồm sidebar, topbar, menu điều hướng và kiểm soát quyền truy cập dành cho Admin. - Chuyển nhãn vai trò Quản trị viên lên topbar cạnh email, tăng kích thước hiển thị và loại bỏ vùng thông tin trùng lặp ở sidebar. |
| 2. Hoàn thiện Trang Quản lý Danh mục Sản phẩm | - Hiển thị danh mục gốc và danh mục con, mã danh mục, mô tả, trạng thái và nhóm nút chỉnh sửa hoặc xóa. - Bổ sung bộ lọc trạng thái dạng lựa chọn gồm Tất cả trạng thái, Đang hoạt động và Ngừng hoạt động. - Kết hợp bộ lọc trạng thái với tìm kiếm theo mã, tên và mô tả danh mục để thu hẹp kết quả chính xác. - Đưa ô tìm kiếm, bộ lọc, nút Làm mới và nút Thêm danh mục lên cùng một thanh công cụ trên màn hình lớn. |

| Hạng mục | Công việc |
| --- | --- |
| 3. Hoàn thiện Trang Quản lý Sản phẩm & Tải ảnh từ Thiết bị | - Hoàn thiện bảng sản phẩm gồm mã hệ thống, SKU, tên, danh mục, đơn vị, giá bán, tồn kho và trạng thái kinh doanh. - Mở rộng biểu mẫu thêm hoặc sửa sản phẩm từ 760 px lên tối đa 1040 px và tăng vùng xem trước ảnh lên 220 px. - Thay trường URL ảnh bằng trường chọn tệp từ thiết bị, hỗ trợ JPG, PNG và WebP có dung lượng tối đa 5 MB. - Tạo ảnh xem trước bằng object URL; giữ ảnh hiện có khi chỉnh sửa nếu người dùng không chọn tệp mới. - Tích hợp API POST /api/products/images, tự động nhận URL sau khi tải lên và gắn vào request tạo hoặc cập nhật sản phẩm. |
| 4. Responsive, An toàn Tệp & Kiểm thử Tích hợp | - Điều chỉnh responsive để thanh tìm kiếm, bộ lọc và nút thao tác tự xuống hàng trên máy tính bảng hoặc điện thoại. - Kiểm tra phần mở rộng, MIME type, dung lượng và chữ ký đầu tệp; đổi tên ảnh ngẫu nhiên trước khi lưu vào wwwroot/uploads/products. - Khắc phục lỗi HTTP 405 bằng cách khởi động lại API để nạp endpoint mới và sửa khai báo IFormFile tương thích Swagger. - Kiểm tra cú pháp JavaScript thành công; build dự án đạt 0 warning, 0 error; Swagger hiển thị đúng endpoint multipart/form-data. |

II. Chi Tiết Thực Hiện

+ Hoàn thiện Nền tảng Frontend và Giao diện Quản trị: Xây dựng không gian quản trị thống nhất cho hệ thống dự báo bán hàng:

• Cơ chế xác thực và phiên làm việc: Trang đăng nhập kết nối API POST /api/auth/login, lưu phiên theo lựa chọn Ghi nhớ đăng nhập và tự động đính kèm JWT Bearer Token cho các yêu cầu API. Hệ thống hỗ trợ làm mới token, kiểm tra /api/auth/me khi phục hồi phiên và tự đăng xuất khi hết hạn hoặc không hoạt động.

• Bố cục quản trị thống nhất: Sidebar chứa các phân hệ Danh mục, Sản phẩm và Người dùng. Topbar hiển thị tiêu đề trang, email, nhãn vai trò Quản trị viên và nút Đăng xuất. Tiêu đề được chuẩn hóa theo dạng TRANG QUẢN TRỊ - QUẢN LÝ và tự thay đổi theo mục đang chọn.

• Trải nghiệm và trạng thái giao diện: Bổ sung trạng thái đang tải, không có dữ liệu, lỗi tải dữ liệu, hộp thoại xác nhận, thông báo toast và trạng thái nút đang xử lý. Các biểu mẫu sử dụng kiểm tra hợp lệ của trình duyệt kết hợp thông báo tiếng Việt.

• Thiết kế responsive: Trên màn hình nhỏ, sidebar chuyển thành menu trượt có lớp nền; thanh công cụ tự xuống hàng; bảng dữ liệu cho phép cuộn ngang và các hộp thoại sử dụng gần toàn bộ chiều rộng thiết bị.

+ Hoàn thiện Trang Quản lý Danh mục Sản phẩm: Bổ sung đầy đủ khả năng theo dõi và thao tác trên dữ liệu danh mục:

• Hiển thị danh mục phân cấp: Danh mục gốc được đánh dấu bằng biểu tượng thư mục; danh mục con được thụt lề và hiển thị tên danh mục cha, giúp người dùng nhận biết cấu trúc dữ liệu.

• Tìm kiếm và lọc trạng thái: Từ khóa được đối chiếu với mã, tên và mô tả. Bộ lọc trạng thái được áp dụng đồng thời để chỉ hiển thị bản ghi Đang hoạt động hoặc Ngừng hoạt động theo lựa chọn.

+ Hoàn thiện Trang Quản lý Sản phẩm và Biểu mẫu Dữ liệu: Tổ chức lại luồng thêm, sửa và theo dõi sản phẩm:

• Danh sách và bộ lọc sản phẩm: Bảng sản phẩm hiển thị ảnh thu nhỏ, SKU, tên, danh mục, đơn vị, giá bán, tồn kho và trạng thái. Người dùng có thể tìm kiếm theo SKU hoặc tên, lọc theo danh mục và tình trạng tồn kho.

• Biểu mẫu thêm và sửa sản phẩm: Khung biểu mẫu được mở rộng tối đa 1040 px để các trường mã hệ thống, SKU, tên, danh mục, đơn vị, giá bán, tồn kho tối thiểu, trạng thái và mô tả có không gian hiển thị phù hợp.

• Tải ảnh từ thiết bị: Trường nhập URL thủ công được thay bằng input file. Ảnh hợp lệ được xem trước ngay trên giao diện; khi người dùng lưu sản phẩm, frontend tạo FormData và gửi tệp lên API trước khi gửi dữ liệu sản phẩm.

• Kiểm soát an toàn tệp tải lên: Backend giới hạn ảnh tối đa 5 MB, chỉ chấp nhận JPEG, PNG hoặc WebP, đối chiếu MIME type và chữ ký tệp. Tên tệp được thay bằng GUID nhằm tránh trùng lặp và loại bỏ rủi ro từ tên tệp gốc.

• Lưu trữ và phục vụ ảnh: Ảnh được lưu tại wwwroot/uploads/products, sau đó API trả về địa chỉ HTTP để ghi vào ImageUrl. Thư mục ảnh phát sinh khi chạy được loại khỏi Git để tránh đưa dữ liệu người dùng vào mã nguồn.

+ Khắc phục Lỗi và Kiểm thử Hệ thống: Hoàn thiện quá trình tích hợp frontend với backend:

• Khắc phục HTTP 405: Xác định tiến trình API đang chạy bản cũ chưa có endpoint tải ảnh. API được khởi động lại trên cổng 5112 và endpoint POST /api/products/images được xác nhận hoạt động đúng.

• Tương thích Swagger: Bỏ khai báo FromForm không phù hợp trên IFormFile và khai báo Consumes multipart/form-data, giúp tài liệu Swagger sinh thành công và mô tả đúng request tải ảnh.

III. Đánh Giá Phối Hợp & Kết Quả Chung

+ Độ tương thích: Frontend sử dụng trực tiếp các API xác thực, danh mục, sản phẩm và người dùng của ASP.NET Core .NET 8. Cơ chế JWT, dữ liệu JSON và tải tệp multipart/form-data hoạt động trong cùng ứng dụng, không cần máy chủ frontend riêng.

+ Kết quả giao diện: Trang quản trị đã có bố cục sidebar và topbar rõ ràng; trang danh mục hỗ trợ tìm kiếm và lọc trạng thái; trang sản phẩm hỗ trợ lọc dữ liệu, biểu mẫu mở rộng, xem trước ảnh và chọn ảnh từ thiết bị. Các thành phần tự thích ứng với màn hình nhỏ.

+ Kết quả kỹ thuật: Kiểm tra cú pháp JavaScript thành công; build SalesForecastSystem.API đạt 0 warning và 0 error; endpoint tải ảnh xuất hiện trong Swagger với phương thức POST và yêu cầu xác thực đúng. Lỗi HTTP 405 trong quá trình tích hợp đã được xử lý.

+ Tiến độ: Các yêu cầu frontend trong ngày gồm điều chỉnh trang danh mục, bố trí lại topbar và thanh công cụ, mở rộng biểu mẫu sản phẩm, tải ảnh từ thiết bị và xử lý lỗi tích hợp đã hoàn thành. Mã nguồn frontend tiếp tục nằm trong wwwroot để triển khai đồng thời cùng API.

+ Kế hoạch ngày tiếp theo: Tiếp tục xây dựng giao diện quản lý khách hàng, đơn bán hàng, đơn nhập hàng và giao dịch tồn kho; sau đó hoàn thiện dashboard báo cáo và kết nối dữ liệu dự báo với các biểu đồ trực quan.

Link Source: https://github.com/tienthanh-2105/SalesForecastSystem