BÁO CÁO TỔNG HỢP TUẦN 06

Tuần 06: 28/09/2026 - 02/10/2026

Dự án: Hệ thống Dự Báo Nhu Cầu Bán Hàng

Họ tên: Ngô Tiến Thành

# 1. Mục tiêu thực hiện dự án

Hoàn thiện giao diện quản trị và kết nối API cho danh mục, sản phẩm, đơn hàng, kho và khách hàng, chuyển frontend sang React, Vite và TypeScript, bổ sung quản lý người dùng, nhập hàng, nhà cung cấp và kiểm tra các ràng buộc dữ liệu.

| Ngày | Nội dung trọng tâm | Mục tiêu thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 28/09 | Danh mục và Sản phẩm | Hoàn thiện bố cục, lọc trạng thái và tải ảnh trực tiếp từ thiết bị, kiểm tra API ảnh. |
| 29/09 | Quản lý Đơn hàng | Hoàn thiện danh sách, tìm kiếm, bộ lọc và biểu mẫu nhiều sản phẩm, kết nối API bán hàng. |
| 30/0 | Quản lý Kho | Bổ sung danh sách, thêm, sửa, ngừng hoạt động và đồng bộ kho với biểu mẫu đơn hàng. |
| 01/10 | Khách hàng | Hoàn thiện khách hàng, lịch sử đơn hàng, chuyển frontend sang React và kiểm tra SPA. |
| 02/10 | Người dùng và Nhập hàng | Hoàn thiện tài khoản, nhà cung cấp, phiếu nhập, mã số thuế và thao tác đơn hàng. |

# 2. Nền tảng công nghệ

## 2.1. Kiến trúc và tổ chức các phân hệ

- Frontend: Chuyển giao diện quản trị sang React, Vite và TypeScript, tổ chức các trang theo phân hệ và sử dụng hộp thoại chung cho biểu mẫu.

- Tầng API và Core: Giữ kiến trúc ASP.NET Core phân tầng, bổ sung dữ liệu danh sách đơn hàng, endpoint tải ảnh và ràng buộc tài khoản, nhà cung cấp.

- Tầng Infrastructure: Sử dụng EF Core và SQL Server để lưu dữ liệu, giữ liên kết nghiệp vụ và kiểm tra tính duy nhất của email, mã số thuế.

- Công cụ phát triển: Dùng React Router, TanStack Query và React Hook Form; bổ sung script chạy React, build và publish giao diện cùng API.

## 2.2. Các kỹ thuật và mẫu thiết kế cốt lõi áp dụng trong tuần

- Điều hướng và phân quyền: Đồng bộ sidebar, tiêu đề topbar và URL theo phân hệ, giới hạn quyền truy cập và thao tác theo vai trò người dùng.

- Kiểm tra đầu vào: Đồng bộ kiểm tra giữa frontend và API cho trường bắt buộc, số lượng, giảm giá, mật khẩu, email và mã số thuế.

- Lưu dữ liệu nhiều bước: Khi lưu đầu đơn hoặc phiếu thành công nhưng chi tiết lỗi, tải lại theo ID để tiếp tục và tránh tạo bản ghi trùng.

- Trạng thái nghiệp vụ: Chỉ cập nhật tồn kho khi xác nhận nhập hoặc hoàn thành bán hàng, xóa khi đơn không còn ở trạng thái Nháp.

- Kiểm thử và vận hành: Kết hợp TypeScript, ESLint, Vitest, Playwright và kiểm tra HTTP trên database SQL Server tạm, kiểm tra SPA khi publish.

# 3. Kết quả triển khai nội dung từng ngày

## 3.1. Thứ Hai – 28/09/2026: Danh mục và Sản phẩm

- Bố cục quản trị: Chuẩn hóa topbar, tiêu đề động và thanh công cụ, sắp xếp tìm kiếm, bộ lọc, làm mới và thêm dữ liệu, duy trì responsive.

- Danh mục và sản phẩm: Bổ sung lọc trạng thái danh mục, mở rộng sản phẩm và vùng xem trước ảnh để nhập liệu rõ ràng hơn.

- Tải ảnh từ thiết bị: Hỗ trợ JPG, PNG, WebP tối đa 5 MB, API kiểm tra tệp và trả URL. Khắc phục lỗi HTTP 405, kiểm tra build và Swagger.

## 3.2. Thứ Ba – 29/09/2026: Quản lý Đơn hàng

- Danh sách đơn hàng: Bổ sung menu, tìm kiếm theo mã đơn, khách hàng hoặc điện thoại, lọc trạng thái, khoảng ngày và phân trang từ API.

- Biểu mẫu đơn hàng: Chọn khách hàng, kho xuất và nhiều sản phẩm, tự tính thành tiền, tổng đơn, kiểm tra trùng sản phẩm và dữ liệu số.

- Tích hợp nghiệp vụ: Kết nối đầu đơn và chi tiết qua /api/sales, hiển thị Chờ xử lý, Đang giao, Đã giao và gọi xuất kho khi hoàn thành.

## 3.3. Thứ Tư – 30/09/2026: Quản lý Kho

- Danh sách và bộ lọc: Bổ sung trang kho, tìm kiếm, lọc hoạt động và phân trang.

- Tạo và cập nhật kho: Hoàn thiện biểu mẫu thêm, sửa, xác nhận trước khi ngừng hoạt động và cho phép kích hoạt lại qua chỉnh sửa.

- Đồng bộ dữ liệu: Kết nối GET, POST, PUT, DELETE /api/warehouses, giữ bản ghi khi ngừng hoạt động và chỉ đưa kho hoạt động vào đơn hàng.

## 3.4. Thứ Năm – 01/10/2026: Khách hàng và React

- Lịch sử đơn hàng: Kết nối /api/customers/{id}/orders, phân trang lịch sử và liên kết sang đơn hàng.

- Chuyển đổi frontend: Hoàn thiện React, Vite, TypeScript và SPA hosting. Kiểm tra 15 unit test, 12 bài trình duyệt và 380 kiểm tra HTTP.

## 3.5. Thứ Sáu – 02/10/2026: Hoàn thiện các phân hệ

- Người dùng và tài khoản: Tự cấp mã ND, giữ UserId và liên kết dữ liệu; bổ sung thêm, sửa, xóa có bảo vệ tài khoản; kiểm tra mật khẩu, email và hiển thị họ tên trên topbar.

- Nhập hàng và nhà cung cấp: Hoàn thiện phiếu nhiều sản phẩm, xử lý lưu một phần; kiểm tra mã số thuế doanh nghiệp, chống trùng và thêm tra cứu Cục Thuế. Kiểm tra giao diện và các ràng buộc API.

# 4. Đánh giá tổng kết tuần

- Đánh giá tiến độ thực hiện

Hoàn thiện các mục tiêu giao diện trong tuần: danh mục, sản phẩm và tải ảnh, đơn hàng, kho, khách hàng, người dùng, nhập hàng và nhà cung cấp. Frontend đã chuyển sang React. Các lượt kiểm tra TypeScript, ESLint, build frontend và backend được ghi nhận thành công, kiểm thử tài khoản gồm 10 trường hợp, mã số thuế gồm 7 trường hợp đạt kết quả mong đợi.

- Đánh giá về mặt Kiến trúc & Kỹ thuật

Kiến trúc API/Core/Infrastructure được giữ nhất quán, frontend tách theo phân hệ và dùng chung thành phần biểu mẫu. Phân quyền, validation và trạng thái nghiệp vụ được kiểm tra ở cả giao diện lẫn API. Kiểm thử trình duyệt dùng API giả lập, 380 kiểm tra HTTP chạy riêng trên SQL Server với database tạm, không thao tác dữ liệu nghiệp vụ đang sử dụng.

Mã nguồn: https://github.com/tienthanh-2105/SalesForecastSystem