BÁO CÁO NGÀY [01/10/2026]

Dự án: Hệ thống Dự Báo Nhu Cầu Bán Hàng

Hôm trước: Hoàn thiện frontend quản lý kho, kết nối API kho và đồng bộ dữ liệu kho với biểu mẫu đơn hàng.

Hôm nay: Xây dựng frontend quản lý khách hàng, kết nối API và bổ sung lịch sử đơn hàng.

Mục tiêu: Hoàn thiện giao diện khách hàng để Admin và Nhân viên bán hàng quản lý thông tin liên hệ và tra cứu lịch sử mua hàng, cụ thể gồm các nội dung sau:

- Bổ sung phân hệ khách hàng: Thêm mục Khách hàng trên sidebar và đường dẫn riêng /customers.

- Hoàn thiện danh sách: Hiển thị mã khách hàng, họ tên, điện thoại, email, địa chỉ, hỗ trợ tìm kiếm và phân trang.

- Xây dựng biểu mẫu khách hàng: Cho phép thêm hoặc sửa thông tin liên hệ, kiểm tra dữ liệu và hiển thị lỗi khi lưu.

- Bổ sung lịch sử đơn hàng: Tra cứu đơn đã mua, phân trang lịch sử và liên kết sang trang quản lý đơn hàng.

1. Công việc trong ngày

| Hạng mục | Công việc |
| --- | --- |
| Phân tích Yêu cầu và Thiết kế Trang Khách hàng | - Đối chiếu chương trình thực tập về thông tin khách hàng và lịch sử đơn hàng. - Không bổ sung trường hoặc bộ lọc trạng thái khách hàng vì tài liệu không yêu cầu. - Thêm mục Khách hàng, đồng bộ tiêu đề và đường dẫn /customers. - Cho phép Admin và SalesStaff truy cập, không mở quyền cho WarehouseManager. |
| Hoàn thiện Danh sách và Biểu mẫu Khách hàng | - Tải danh sách bằng GET /api/customers, hỗ trợ tìm kiếm và phân trang. - Hiển thị mã KH, họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ và các nút thao tác. - Biểu mẫu thêm, sửa có họ tên bắt buộc. - Kết nối POST và PUT, giữ dữ liệu nhập khi lỗi và làm mới danh sách sau khi lưu. |
| Bổ sung Lịch sử Đơn hàng và Kiểm thử | - Gọi GET /api/customers/{id}/orders để tải lịch sử mua hàng. - Hiển thị mã đơn, ngày đặt và trạng thái của từng đơn hàng. - Phân trang lịch sử, liên kết mã đơn sang trang Đơn hàng để tra cứu. - Kiểm tra thêm, sửa, tìm kiếm, lịch sử và tính tương thích với API hiện có. |

2. Chi tiết thực hiện

- Phân tích Yêu cầu và Thiết kế Trang Khách hàng: Đối chiếu chương trình thực tập và xây dựng trang trong frontend React hiện tại:

- Phạm vi chức năng: Tài liệu yêu cầu ghi nhận thông tin khách hàng và quản lý lịch sử đơn hàng; không yêu cầu trạng thái khách hàng.

- Điều hướng và phân quyền: Admin và Nhân viên bán hàng truy cập mục Khách hàng; hỗ trợ quay lại /customers sau đăng nhập.

- Danh sách dữ liệu: Hiển thị mã KH, họ tên, điện thoại, email và địa chỉ, có trạng thái tải, rỗng, lỗi và nút thử lại.

- Hoàn thiện mẫu Thêm và Sửa Khách hàng: Sử dụng hộp thoại chung, giữ thiết kế thống nhất với các trang quản trị:

- Thông tin liên hệ: Họ tên bắt buộc tối đa 100 ký tự, email tối đa 100, điện thoại tối đa 15 và địa chỉ tối đa 255 ký tự.

- Lưu dữ liệu: Kết nối POST và PUT, chống gửi nhiều lần, hiển thị lỗi và giữ nội dung đã nhập. Cờ IsActive backend được giữ nguyên khi sửa.

- Lịch sử Đơn hàng và Kết quả Kiểm thử: Kết nối API lịch sử và kiểm tra các luồng frontend bằng dữ liệu kiểm thử:

- Tra cứu lịch sử: Hiển thị mã đơn, ngày đặt và trạng thái đơn, phân trang 10 bản ghi và chuyển sang trang Đơn hàng theo mã đã chọn.

- Kết quả kiểm tra: 14 bài kiểm thử trình duyệt dùng API giả lập và 15 unit test đạt, TypeScript, ESLint, build frontend và build API thành công.