BÁO CÁO NGÀY [02/10/2026]

Dự án: Hệ thống Dự Báo Nhu Cầu Bán Hàng

Hôm trước: Xây dựng frontend quản lý khách hàng, kết nối API và bổ sung lịch sử đơn hàng.

Hôm nay: Hoàn thiện quản lý người dùng, nhập hàng, nhà cung cấp và các thao tác trên đơn hàng.

Mục tiêu: Điều chỉnh giao diện React, bổ sung ràng buộc API và chuẩn bị dữ liệu tham khảo cho nghiệp vụ nhập hàng, cụ thể gồm:

- Quản lý người dùng: Cấp mã ND tự tăng, chỉnh thông tin tài khoản và hiển thị họ tên trên topbar.

- Ràng buộc tài khoản: Kiểm tra mật khẩu, định dạng email và email trùng khi thêm hoặc sửa.

- Nhập hàng và nhà cung cấp: Kiểm tra mã số thuế, chỉnh bộ lọc và căn các trường sản phẩm.

- Đơn hàng và kiểm thử: Hiển thị Sửa, Xóa theo trạng thái; kiểm tra giao diện và API.

1. Công việc trong ngày

| Hạng mục | Công việc |
| --- | --- |
| Hoàn thiện Quản lý Người dùng | - Tách mã hiển thị ND khỏi ID nội bộ, bắt đầu ND-0001 và tự tăng. - Bổ sung thêm, sửa, xóa người dùng với giới hạn bảo vệ tài khoản. - Cập nhật tên riêng, tài khoản mẫu và hiển thị họ tên trên email. - Đồng bộ ràng buộc mật khẩu và email giữa API với giao diện. |
| Điều chỉnh Nhập hàng và Nhà cung cấp | - Bắt buộc mã số thuế doanh nghiệp và kiểm tra định dạng, trùng mã. - Thêm nút tra cứu Cục Thuế; mở rộng riêng ô chọn nhà cung cấp. - Căn các ô nhập hàng theo mã sản phẩm. - Sửa ảnh tràn khung, tránh đè chữ của dòng sản phẩm tiếp theo. |
| Đơn hàng và Kiểm tra Kết quả | - Hiển thị nút Sửa, Xóa; chỉ cho thao tác với đơn Nháp. - Tra cứu Digiworld, Synnex FPT và PSD làm dữ liệu tham khảo. - Chuẩn bị giá nhập giả lập và làm rõ cách cập nhật tồn kho. - Kiểm tra TypeScript, ESLint, build backend và luồng nhập hàng. |

2. Chi tiết thực hiện

- Hoàn thiện Người dùng và Ràng buộc Tài khoản: Điều chỉnh dữ liệu và biểu mẫu quản lý:

- Mã người dùng: Cấp ND-0001, ND-0002, ND-0003 cho dữ liệu hiện có; mã tiếp theo ND-0004. Giữ nguyên ID và liên kết dữ liệu.

- Biểu mẫu và topbar: Mã chỉ đọc; thêm mới chọn Quản lý kho hoặc Nhân viên bán hàng. Có Sửa, Xóa và họ tên phía trên email.

- Kiểm tra tài khoản: Mật khẩu tối thiểu 12 ký tự, có chữ cái và chữ số, tối đa 72 byte UTF-8; email đúng định dạng, không trùng.

- Hoàn thiện Nhập hàng và Nhà cung cấp: Điều chỉnh giao diện và kiểm tra dữ liệu khi lưu:

- Mã số thuế: Bắt buộc 10 số hoặc dạng 10 số-3 số; chặn trùng và thêm liên kết tra cứu Cục Thuế. Không tự xác minh doanh nghiệp.

- Bố cục sản phẩm: Căn số lượng, giá nhập, thành tiền theo ô mã; giữ ảnh trong khung. Ô lọc nhà cung cấp rộng 360px, nút thêm màu xanh.

- Thao tác Đơn hàng và Kết quả Kiểm thử: Hoàn thiện hiển thị và kiểm tra các thay đổi:

- Quy tắc nghiệp vụ: Sửa, Xóa chỉ dùng cho đơn Nháp; trạng thái khác khóa nút. Tồn kho tăng khi xác nhận nhập, không sửa trong Sản phẩm.

- Kết quả kiểm tra: 10 trường hợp ràng buộc tài khoản và 7 trường hợp mã số thuế đạt; luồng nhập hàng với API giả lập đạt. TypeScript, ESLint và build backend thành công.