BÁO CÁO TỔNG HỢP TUẦN 08

Tuần 08: 12/10/2026 - 16/10/2026

Dự án: Hệ thống Dự Báo Nhu Cầu Bán Hàng

Họ tên: Ngô Tiến Thành

# 1. Mục tiêu tuần

Tập trung tái cấu trúc và phân tách giao diện báo cáo chuyên sâu, chuẩn hóa tầng nghiệp vụ backend bằng Type-safe Enum, xây dựng API chuẩn bị dữ liệu và tích hợp mô hình dự báo cơ sở (Baseline Time-Series Forecast), bóc tách ngoại lệ SqlException cho Entity Framework Core và hoàn thiện tự động hóa kiểm thử tích hợp toàn diện đạt 100% độ phủ.

| Ngày | Nội dung trọng tâm | Mục tiêu thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 12/10 | Tách trang phân tích bán hàng và điều hướng sidebar | Tách riêng Danh sách báo cáo và Phân tích bán hàng; bổ sung menu phân cấp, tinh chỉnh topbar và cảnh báo tồn kho. |
| 13/10 | Cải thiện phân tích nhóm, bảng báo cáo và chuẩn hóa dữ liệu mẫu | Nâng cấp bộ chọn nhân viên theo tên kèm tìm kiếm; kẻ lưới bảng báo cáo; bổ sung tài khoản mẫu và chuẩn hóa đơn vị tính. |
| 14/10 | Tích hợp API chuẩn bị dữ liệu và mô hình dự báo cơ sở | Xây dựng API trích xuất chuỗi thời gian doanh số lịch sử theo ngày, kho, sản phẩm; tích hợp mô hình dự báo cơ sở và lưu kết quả theo lần chạy. |
| 15/10 | Chuẩn hóa trạng thái đơn bán, đơn nhập và người dùng bằng Enum | Thay thế chuỗi tự do (magic string) bằng hệ thống Enum trong Core; cấu hình EF Core lưu dạng chuỗi và JSON Serializer từ chối giá trị số. |
| 16/10 | Bóc tách ngoại lệ SqlException, tối ưu Validation và kiểm thử tích hợp | Triển khai bóc tách lỗi DB qua 7 service; tinh chỉnh Regex Email; sửa bộ chọn Vitest và chạy tự động hóa kiểm thử tích hợp 380/380 test PASS. |

# 2. Chi tiết thực hiện

## 2.1. Kiến trúc và tổ chức các phân hệ

Frontend: Tổ chức lại phân hệ Báo cáo thành 2 trang độc lập gồm Danh sách báo cáo (/reports) tập trung vào doanh thu, lợi nhuận, biểu đồ chu kỳ ngày/tuần/tháng; và Phân tích bán hàng (/reports/analysis) chuyên sâu về Top sản phẩm, hiệu suất nhân viên và so sánh nhóm. Tinh chỉnh Topbar, tích hợp chuông cảnh báo tồn kho dạng badge trực quan và mở rộng menu điều hướng sidebar 2 cấp.

Tầng API và Core: Xây dựng ForecastDataController phục vụ trích xuất chuỗi thời gian bán hàng cho bài toán Machine Learning. Chuẩn hóa toàn bộ trạng thái trong Core bằng Enum (SalesOrderStatus, PurchaseOrderStatus, UserStatus). Cấu hình JSON Serializer toàn cục từ chối giá trị số nguyên không hợp lệ và chỉ trao đổi tên trạng thái chuỗi.

Tầng Infrastructure: Cấu hình EF Core Converter lưu trữ Enum dưới dạng chuỗi nvarchar/varchar trong SQL Server nhằm tương thích ngược tuyệt đối. Tái cấu trúc cơ chế xử lý lỗi: triển khai bóc tách ngoại lệ gốc ex.GetBaseException() qua toàn bộ 7 tầng Application Service, bắt chính xác mã lỗi SQL Server (2601, 2627, 547, 50000).

Công cụ phát triển & Kiểm thử: Sử dụng React 19, TypeScript, Vite, TanStack Query, Vitest cho Frontend; ASP.NET Core 8 Web API, EF Core 8 và SQL Server; cùng bộ kiểm thử tích hợp tự động độc lập trên disposable database.

## 2.2. Các kỹ thuật và mẫu thiết kế cốt lõi áp dụng trong tuần

Quản trị trạng thái bằng Type-safe Enums: Loại bỏ hoàn toàn rủi ro sai sót chính tả khi dùng chuỗi tự do (magic string) tại entity, DTO, truy vấn và điều kiện xử lý nghiệp vụ đơn hàng, đơn nhập và tài khoản.

Bóc tách ngoại lệ tầng sâu (Exception Unwrapping): Áp dụng cơ chế unwrap DbUpdateException để lấy lỗi SqlException bên dưới, kiểm tra chính xác Number để phản hồi mã lỗi 409 Conflict, 400 Bad Request kèm thông điệp rõ ràng cho client thay vì mã lỗi 500 mơ hồ.

Truy vấn phân cấp Accessible Roles trong Vitest: Thay thế việc tìm kiếm văn bản tự do bằng truy vấn chuẩn vai trò ngữ nghĩa của phần tử DOM (screen.getByRole), giúp bộ kiểm thử ổn định 100%, không bị chập chờn khi cấu trúc trang thay đổi.

Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào (Input Normalization): Mở rộng Regex Email Pattern chấp nhận khoảng trắng tùy chọn ở hai đầu, kết hợp cơ chế Trim() và ToLowerInvariant() tự động tại tầng Service trước khi kiểm tra trùng lặp hoặc băm mật khẩu.

# 3. Kết quả triển khai nội dung từng ngày

## 3.1. Thứ Hai – 12/10/2026: Tách trang phân tích bán hàng và hoàn thiện điều hướng

• Tổ chức lại báo cáo bán hàng: Tách riêng Danh sách báo cáo (doanh thu, lợi nhuận gộp, số đơn, số lượng sản phẩm, biểu đồ theo ngày/tuần/tháng) và Phân tích bán hàng (/reports/analysis chuyên trách Top sản phẩm, xếp hạng nhân viên và nhóm nhân viên với bộ lọc độc lập).

• Điều hướng và Topbar: Menu Báo cáo trên sidebar có trạng thái chọn phân cấp; giảm chiều cao topbar, bổ sung hộp thoại Thông tin cá nhân và tích hợp chuông cảnh báo tồn kho với badge số lượng tồn thấp/hết hàng.

• Kiểm tra: Build TypeScript/Vite thành công, 7/7 bài kiểm thử frontend liên quan đến báo cáo và cảnh báo tồn kho đạt.

## 3.2. Thứ Ba – 13/10/2026: Cải thiện phân tích nhóm, bảng báo cáo và chuẩn hóa dữ liệu mẫu

• Phân tích nhóm nhân viên: Thay ô nhập mã nhân viên bằng danh sách chọn theo tên, hỗ trợ tìm kiếm nhanh, checkbox chọn nhiều người và hiển thị số lượng đã chọn; giao diện co giãn tối ưu trên màn hình nhỏ.

• Bảng báo cáo & Hộp thoại xác nhận: Kẻ đường dọc giữa các cột trong bảng doanh thu và lợi nhuận; đổi tiêu đề hộp thoại thành 'Thông báo xác nhận' và căn giữa nút 'Xác nhận'.

• Dữ liệu mẫu: Tạo 3 tài khoản nhân viên kho và 3 tài khoản bán hàng; rà soát chuẩn hóa đơn vị tính và xóa bỏ an toàn sản phẩm thử SP-0006 sau khi kiểm tra không còn ràng buộc.

• Kiểm tra: Frontend TypeScript/Vite build thành công; JSON người dùng và sản phẩm đọc đạt yêu cầu.

## 3.3. Thứ Tư – 14/10/2026: Tích hợp API chuẩn bị dữ liệu và mô hình dự báo cơ sở

• API trích xuất dữ liệu dự báo: Xây dựng ForecastDataController cung cấp chuỗi thời gian doanh số bán hàng hàng ngày theo kho và sản phẩm, kiểm soát khoảng ngày và tỷ lệ phân chia tập kiểm định.

• Mô hình dự báo cơ sở: Tích hợp mô hình dự báo cơ sở (Baseline Forecast Model) vào API; lưu trữ các chỉ số đo sai số (MAE, RMSE) và kết quả dự báo theo từng lần chạy vào bảng ForecastRuns và ForecastResults.

• Bảo mật: Toàn bộ API phân tích và dự báo được bảo vệ nghiêm ngặt bằng JWT Token theo phân quyền vai trò.

## 3.4. Thứ Năm – 15/10/2026: Chuẩn hóa trạng thái đơn bán, đơn nhập và người dùng bằng Enum

• Chuẩn hóa trạng thái Backend: Khai báo enum SalesOrderStatus, PurchaseOrderStatus, UserStatus trong SalesForecastSystem.Core/Enums; cập nhật đồng bộ các tầng Entity, DTO và Service.

• Cấu hình EF Core & JSON: Cấu hình lưu trữ Enum dạng chuỗi trong SQL Server qua EF Core Value Converter; cấu hình JSON Serializer từ chối giá trị số nguyên và yêu cầu sử dụng tên chuỗi trạng thái.

• Kiểm tra: Build project Core và Infrastructure thành công 100%.

## 3.5. Thứ Sáu – 16/10/2026: Bóc tách ngoại lệ SqlException, tối ưu Validation và kiểm thử tích hợp

• Tái cấu trúc bóc tách ngoại lệ DB: Triển khai phương thức ex.GetBaseException() bóc tách SqlException qua 7 tầng Application Service, bắt chính xác lỗi trùng khóa, khóa ngoại và trigger để phản hồi mã HTTP phù hợp thay vì lỗi 500.

• Tinh chỉnh Regex & Chuẩn hóa User: Cập nhật AccountValidation.EmailPattern cho phép khoảng trắng ở hai đầu; tự động hóa Trim() và ToLowerInvariant() ở tầng nghiệp vụ.

• Sửa lỗi Test Frontend & Build Production: Sửa đổi selector tìm kiếm theo Accessible Roles (screen.getByRole), tránh đụng độ DOM. Quy trình build Vite Production hoàn thành 100% không cảnh báo.

• Kiểm thử tích hợp tự động: Chạy bộ kiểm thử tự động toàn diện trên cơ sở dữ liệu dùng một lần; toàn bộ 380/380 bài kiểm tra HTTP Integration Checks và 33/33 test case Vitest đều đạt (PASS 100%).

# 4. Đánh giá tổng kết tuần

Đánh giá tiến độ thực hiện

Trong tuần 08 đã hoàn thành trọn vẹn 100% các hạng mục đề ra: tái cấu trúc giao diện báo cáo và phân tích bán hàng chuyên sâu; nâng cấp bộ chọn nhân viên và kẻ bảng báo cáo; tích hợp API trích xuất chuỗi thời gian dữ liệu dự báo; chuẩn hóa toàn bộ trạng thái hệ thống bằng Enum; và bóc tách ngoại lệ cơ sở dữ liệu SqlException. Toàn bộ các vòng kiểm thử tự động gồm 380/380 HTTP Checks và 33/33 Vitest tests đều đạt tuyệt đối, sẵn sàng cho các giai đoạn tiếp theo.

Đánh giá về kỹ thuật

Hệ thống tiếp tục duy trì kiến trúc phân tầng sạch (Clean Architecture) và tổ chức Frontend phân hệ rõ ràng. Việc chuẩn hóa Enum và cơ chế xử lý ngoại lệ cơ sở dữ liệu tầng sâu giúp API xử lý dữ liệu chặt chẽ, bảo mật và thân thiện với Client. Hạ tầng dữ liệu và các API chuỗi thời gian đã được chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng để tích hợp trực tiếp các thuật toán học máy (Machine Learning) trong tuần kế tiếp.