BÁO CÁO NGÀY 08/10/2026

Dự án: Hệ thống Dự Báo Nhu Cầu Bán Hàng

Hôm trước: Triển khai frontend cho các API trên, kiểm thử giao diện.

Hôm nay: Xây dựng Backend cảnh báo tồn kho thấp, ưu tiên sản phẩm bán chạy.

Mục tiêu: Xây dựng API cảnh báo sản phẩm sắp hết kho, cụ thể gồm:

- Tồn kho: Đối chiếu tổng tồn thực tế với ngưỡng tối thiểu của sản phẩm.

- Bán chạy: Xác định top 10 sản phẩm theo số lượng bán trong 30 ngày gần nhất.

- Phân quyền: Cho phép ba vai trò xem cảnh báo sau khi xác thực JWT.

- Kiểm thử: Kiểm tra nghiệp vụ và quyền truy cập trên database SQL Server tạm.

1. Công việc trong ngày

| Hạng mục | Công việc |
| --- | --- |
| Xây dựng API cảnh báo | - Bổ sung GET /api/reports/stock-alerts, yêu cầu JWT. - Cho phép Admin, Quản lý kho và Nhân viên bán hàng xem. - Trả tồn kho, ngưỡng tối thiểu, lượng bán và trạng thái cảnh báo. - Chỉ xét sản phẩm đang kinh doanh, không ghi dữ liệu nghiệp vụ. |
| Xử lý tồn kho và bán chạy | - Cảnh báo khi tổng tồn tất cả kho bằng hoặc thấp hơn ngưỡng. - Phân biệt hết hàng và tồn kho thấp; chưa có giao dịch tính là 0. - Xếp top 10 theo lượng bán từ đơn hoàn tất trong 30 ngày. - Ưu tiên sản phẩm bán chạy trong danh sách cảnh báo. |
| Kiểm thử Backend | - Build Backend thành công, 0 warning và 0 error. - Kiểm tra phân quyền, ngưỡng tồn, hết hàng và ngừng kinh doanh. |

2. Chi tiết thực hiện

- API cảnh báo tồn kho: Bổ sung endpoint và chuẩn hóa dữ liệu trả về:

- Xác thực và phân quyền: API yêu cầu JWT, cả ba vai trò được xem cảnh báo. Request chưa đăng nhập trả HTTP 401.

- Dữ liệu trả về: Bao gồm sản phẩm, mã SKU, tồn kho, ngưỡng tối thiểu, lượng bán, nhãn bán chạy, trạng thái hết hàng và thời điểm kiểm tra.

- Điều kiện cảnh báo: Chỉ xét sản phẩm đang kinh doanh. Cảnh báo được loại khỏi kết quả khi tồn vượt ngưỡng hoặc sản phẩm ngừng kinh doanh.

- Nghiệp vụ tồn kho và bán chạy: Xử lý dữ liệu từ kho và đơn hàng

- Tồn kho thực tế: Tổng hợp từ sổ kho trên tất cả kho, chưa có giao dịch tính là 0. Tồn bằng 0 là hết hàng. Đọc tồn và doanh số trong cùng transaction.

- Sản phẩm bán chạy: Top 10 theo lượng bán của đ	ơn Completed trong 30 ngày gồm hôm nay, tính theo ngày đặt đơn và giờ Việt Nam, đồng hạng ưu tiên ID nhỏ hơn.

- Kiểm thử và kế hoạch tiếp theo: Xác nhận Backend và chuẩn bị tích hợp:

- Kết quả kiểm thử: Build Backend đạt, gồm phân quyền, tồn bằng ngưỡng, tổng nhiều kho, hết hàng và sản phẩm ngừng kinh doanh.

- Kế hoạch ngày mai: Tích hợp và hoàn thiện giao diện cảnh báo từ API, tự cập nhật dữ liệu và kiểm tra hiển thị trên máy tính, điện thoại.