BÁO CÁO NGÀY 12/10/2026

Dự án: Hệ thống Dự Báo Nhu Cầu Bán Hàng

Hôm trước: Hoàn thiện báo cáo doanh thu, lợi nhuận và bộ lọc.

Hôm nay: Tách trang phân tích bán hàng, hoàn thiện điều hướng sidebar và tinh chỉnh topbar.

Mục tiêu: Sắp xếp lại giao diện báo cáo để người dùng dễ theo dõi số liệu tổng quan và phân tích bán hàng:

- Danh sách báo cáo: Tập trung doanh thu, lợi nhuận, số lượng bán và biểu đồ theo ngày, tuần, tháng.

- Phân tích bán hàng: Tách Top sản phẩm, hiệu suất nhân viên và báo cáo nhóm sang trang riêng.

- Điều hướng: Thêm menu Báo cáo có hai danh mục con và trạng thái chọn rõ ràng.

- Giao diện: Hoàn thiện chuông thông báo, menu tài khoản, bộ lọc và bố cục topbar/sidebar.

1. Công việc trong ngày

| Hạng mục | Công việc |
| --- | --- |
| Tách trang báo cáo | - Giữ trang Danh sách báo cáo cho doanh thu, lợi nhuận, số lượng bán và biểu đồ. - Tạo trang Phân tích bán hàng với bộ lọc ngày, kho, sản phẩm và danh mục riêng. - Chuyển Top sản phẩm bán chạy và Hiệu suất nhân viên sang trang phân tích. - Đưa phân tích doanh số theo nhóm nhân viên sang trang mới và dùng chung bộ lọc. |
| Điều hướng sidebar | - Báo cáo xổ xuống hai trang con. - Thêm Phân tích bán hàng và Danh sách báo cáo. - Thêm route /reports/analysis. - Mục sidebar vuông; mục chọn đậm, có thanh xanh. |
| Topbar và thông báo | - Topbar thấp hơn, chuông nhỏ hơn. - Menu tài khoản có hồ sơ và đăng xuất. - Biểu đồ và bộ lọc hiển thị rõ hơn. - Build frontend và 7 bài test đều đạt. |

2. Chi tiết thực hiện

- Tổ chức lại báo cáo bán hàng: Tách nội dung theo mục đích sử dụng và áp dụng bộ lọc độc lập:

- Danh sách báo cáo: Duy trì tổng quan doanh thu, lợi nhuận gộp, số đơn, số lượng sản phẩm, biểu đồ cột/tròn và bảng theo ngày/tuần/tháng. Bộ lọc vẫn gồm khoảng ngày, chu kỳ, kho, sản phẩm, danh mục và nhân viên.

- Phân tích bán hàng: Tạo trang riêng với bộ lọc khoảng ngày, kho, sản phẩm và danh mục. Top sản phẩm và xếp hạng nhân viên được tải theo cùng khoảng dữ liệu; nhóm nhân viên sử dụng chung bộ lọc trang.

- Định tuyến: Thêm route /reports/analysis. Mục Báo cáo xổ xuống hai danh mục con: Phân tích bán hàng và Danh sách báo cáo. Quyền truy cập báo cáo hiện có tiếp tục được áp dụng.

- Cải tiến trạng thái sidebar: Bỏ nhãn nhóm cũ; các mục có góc vuông. Trạng thái chưa chọn dùng chữ thường; mục đang chọn in đậm, nền xanh nhạt và có thanh dọc xanh đậm.

- Topbar và tài khoản: Giảm chiều cao topbar và kích thước chuông. Menu tên người dùng có hai mục; Thông tin cá nhân mở hộp thoại hiển thị họ tên, vai trò, email; Đăng xuất thực hiện đăng xuất như trước.

- Thông báo tồn kho: Đưa cảnh báo vào chuông trên topbar, hiển thị badge và danh sách sản phẩm tồn thấp/hết hàng; có thể mở hộp thoại cảnh báo cũ.

- Tinh chỉnh bộ lọc và biểu đồ: Các lựa chọn kho/sản phẩm/danh mục hiển thị theo tên. Biểu đồ có tiêu đề trục doanh thu, mốc tiền theo khoảng và nhãn giá trị trên cột; nút lọc và cột dùng màu xanh dương.

- Kiểm tra: Build TypeScript/Vite thành công. 7/7 bài kiểm thử frontend liên quan đến báo cáo và cảnh báo tồn kho đạt.

- Kết quả: Hoàn thành thay đổi frontend và xác minh bằng build cùng test. Chưa chạy nghiệm thu E2E với dữ liệu SQL Server trong ngày hôm nay.