BÁO CÁO NGÀY 13/10/2026

Dự án: Hệ thống Dự Báo Nhu Cầu Bán Hàng

Hôm trước: Tách trang phân tích bán hàng, hoàn thiện sidebar và topbar.

Hôm nay: Cải thiện phân tích nhóm, bảng báo cáo, xác nhận sản phẩm và dữ liệu mẫu.

Mục tiêu: Hoàn thiện thao tác phân tích nhóm và một số chi tiết quản lý sản phẩm, dữ liệu dùng thử:

- Phân tích nhóm: Chọn nhân viên qua tên, tìm kiếm và chọn nhiều người để so sánh doanh số.

- Bảng báo cáo: Thêm đường kẻ dọc giữa các cột trong bảng doanh thu và lợi nhuận.

- Quản lý sản phẩm: Đổi tiêu đề hộp thoại xác nhận và căn giữa nút xác nhận.

- Dữ liệu mẫu và database: Bổ sung người dùng cho hai vai trò, chuẩn hóa đơn vị và xử lý bản ghi sản phẩm thử.

1. Công việc trong ngày

| Hạng mục | Công việc |
| --- | --- |
| Phân tích và báo cáo | - Chọn nhân viên bằng tên thay vì nhập mã. - Thêm tìm kiếm, chọn nhiều người và hiển thị số lượng đã chọn. - Nhóm nhân viên tiếp tục dùng bộ lọc ngày, kho, sản phẩm và danh mục. - Thêm đường kẻ dọc cho bảng báo cáo; build frontend thành công. |
| Sản phẩm và dữ liệu | - Đổi tiêu đề hộp thoại thành “Thông báo xác nhận”. - Căn nút “Xác nhận” vào giữa hộp thoại. - SP-0006 đã ngừng kinh doanh, tồn kho bằng 0 và không có bản ghi tham chiếu. - Xóa SP-0006 trong transaction và xác nhận sản phẩm không còn trong database. |
| Dữ liệu mẫu | - Tạo 3 tài khoản mẫu nhân viên kho và 3 tài khoản nhân viên bán hàng. - File người dùng có thông tin giả và hướng dẫn tạo tài khoản qua API. - Chuẩn hóa 24 sản phẩm theo đơn vị được giao diện hỗ trợ. - Đọc JSON thành công; đơn vị chỉ gồm Bộ, Cái, Chiếc và Máy. |

2. Chi tiết thực hiện

- Phân tích nhóm nhân viên: Thay ô nhập mã bằng danh sách chọn theo tên để lập nhóm từ nhân viên có doanh số.

- Bộ chọn nhân viên: Thêm tìm kiếm theo tên, checkbox chọn nhiều người và số lượng đã chọn; bố cục chuyển thành một cột trên màn hình nhỏ.

- Danh sách báo cáo: Kẻ đường dọc giữa các cột của bảng, giữ nguyên đường ngang và màu hiện tại.

- Thông báo sản phẩm: Đổi tiêu đề hộp thoại thành “Thông báo xác nhận” và căn giữa nút “Xác nhận”; nghiệp vụ xác nhận vẫn giữ nguyên.

- Xóa SP-0006: Kiểm tra trạng thái Ngừng kinh doanh, tồn kho bằng 0 và không có chi tiết đơn hàng, phiếu nhập, giao dịch tồn kho hay kết quả dự báo. Xóa trong giao dịch có điều kiện và xác nhận bản ghi không còn.

- File mẫu nhân viên: Thêm database/sample-warehouse-sales-users.json gồm 3 nhân viên kho và 3 nhân viên bán hàng; ghi rõ chỉ dùng thử nghiệm và cách gửi từng tài khoản qua POST /api/users.

- File mẫu sản phẩm: Chuẩn hóa 24 sản phẩm theo đơn vị trong giao diện. Laptop dùng Máy, cáp sạc dùng Cái; không có sản phẩm phù hợp đơn vị Hộp.

- Kiểm tra: Frontend TypeScript/Vite build thành công; JSON người dùng và sản phẩm đã được đọc và kiểm tra các đơn vị.

- Kết quả: Hoàn thành chỉnh sửa giao diện, cập nhật dữ liệu mẫu và xóa SP-0006 sau khi xác nhận không còn quan hệ dữ liệu.

- Ghi chú: Không chạy bộ kiểm thử tự động hôm nay; các chỉnh sửa mới chưa commit hoặc push.