BÁO CÁO NGÀY 14/10/2026

Dự án: Hệ thống Dự Báo Nhu Cầu Bán Hàng

Hôm trước: Cải thiện phân tích nhóm, bảng báo cáo, xác nhận sản phẩm và dữ liệu mẫu.

Hôm nay: Tích hợp mô hình dự báo cơ sở vào API và lưu kết quả theo lần chạy.

Mục tiêu: Hoàn thiện API chạy dự báo baseline, lưu kết quả và hướng dẫn triển khai.

- API dự báo: Thêm API tạo lần chạy, gọi các mô hình moving average và seasonal naive.

- Lưu kết quả: Lưu mô hình được chọn, MAE/RMSE và các giá trị dự báo theo ngày.

- Database và deploy: Bổ sung API đọc lại kết quả và migration lưu chẩn đoán theo lần chạy.

- Tích hợp Python: Đóng gói mã Python cùng API và cập nhật hướng dẫn cấu hình, sử dụng.

1. Công việc trong ngày

| Hạng mục | Công việc |
| --- | --- |
| API dự báo | - Thêm POST /api/forecasts để chạy mô hình. - Kỳ dự báo mặc định 7 ngày, cho phép từ 1 đến 366 ngày. - So sánh moving average và seasonal naive trên tập kiểm định. - Trả MAE/RMSE, ứng viên và dự báo có khoảng giá trị. |
| Lưu trữ và triển khai | - Lưu mô hình, lần chạy và kết quả trong transaction. - Thêm ModelDiagnostics và migration schema version 12. - Đăng ký migration 015 trong database/Deploy.ps1. - Đóng gói mã Python và hỗ trợ cấu hình lệnh chạy. |
| Tài liệu và trạng thái | - Cập nhật hướng dẫn API và payload mẫu. - Tài liệu hóa yêu cầu Python 3 và cấu hình executable. - Ghi rõ cần áp dụng migration trước khi chạy API. - Chưa chạy build và kiểm thử. |

2. Chi tiết thực hiện

- API chạy dự báo: Thêm POST /api/forecasts; yêu cầu sản phẩm, kho, khoảng dữ liệu và kỳ dự báo.

- Chuỗi và đánh giá: Tạo chuỗi ngày từ đơn Completed, chia Training/Validation và gọi module Python để đánh giá moving average cùng seasonal naive bằng walk-forward validation.

- Chọn baseline: Chọn mô hình theo RMSE rồi MAE, trả thông tin ứng viên, MAE/RMSE và dự báo có cận dưới, cận trên.

- Lưu dữ liệu: Lưu ForecastModel, ForecastRun và ForecastResults trong một transaction; doanh thu dự báo tính theo giá bán sản phẩm.

- API kết quả: Thêm GET /api/forecasts/{runId} để đọc thông tin lần chạy, chẩn đoán đánh giá và kết quả đã lưu.

- Migration database: Migration 015 thêm ModelDiagnostics dạng JSON cho từng ForecastRun, cập nhật Deploy.ps1 và nâng schema version lên 12.

- Chạy module Python: Cấu hình dự án để build/publish API kèm các tệp Python. Cho phép cấu hình Forecasting:PythonExecutable, tiến trình trao đổi đầu vào và kết quả qua JSON tạm.

- Tài liệu API: Cập nhật HuongDanChay.md với payload mẫu, giới hạn kỳ dự báo 1–366 ngày và yêu cầu cài Python 3.

- Kết quả: Đã nối luồng chuẩn bị chuỗi, chạy baseline, đánh giá, lưu và truy vấn kết quả dự báo qua API.

- Ghi chú: Chưa chạy build hoặc kiểm thử tự động. Cần áp dụng migration 015 và có Python 3 trước khi vận hành API.