BÁO CÁO NGÀY 15/10/2026

Dự án: Hệ thống Dự Báo Nhu Cầu Bán Hàng

Hôm trước: Tích hợp API dự báo baseline, lưu kết quả và cập nhật hướng dẫn chạy.

Hôm nay: Rà soát tồn kho đa kho và chuyển trạng thái đơn hàng, người dùng sang enum.

Mục tiêu: Chuẩn hóa kiểu trạng thái backend, giữ tương thích database và JSON API.

- Enum nghiệp vụ: Tạo enum cho đơn bán, đơn nhập và người dùng trong Core.

- Luồng xử lý: Cập nhật entity, DTO, service, xác thực tài khoản, báo cáo và dự báo.

- Tương thích: EF Core lưu tên trạng thái; API trả chuỗi và từ chối giá trị số.

- Tồn kho đa kho: Xác nhận tồn gắn với sản phẩm và kho; màn hình sản phẩm đang hiển thị tổng tồn.

1. Công việc trong ngày

| Hạng mục | Công việc |
| --- | --- |
| Enum và luồng nghiệp vụ | - Thêm ba enum trạng thái trong SalesForecastSystem.Core. - Đổi entity, DTO, bộ lọc và so sánh trạng thái trong service. - Cập nhật xác thực tài khoản, báo cáo, dự báo và import Excel. - Giữ nguyên tên trạng thái trong dữ liệu SQL và JSON API. |
| Rà soát kho và tương thích | - Tồn kho được tính riêng theo sản phẩm và kho. - Phiếu nhập và đơn bán gắn với kho được chọn. - Màn hình sản phẩm hiển thị tổng tồn từ các kho. - Không cần migration đổi kiểu cột trạng thái. |
| Build và xác minh | - Core và Infrastructure build đạt, không cảnh báo/lỗi. - Build API/solution bị dừng ở restore/reference của MSBuild. - Chưa chạy kiểm thử tích hợp. - Cần xác nhận build và test trong môi trường phù hợp. |

2. Chi tiết thực hiện

- Enum dùng chung: Thêm SalesOrderStatus, PurchaseOrderStatus và UserStatus trong SalesForecastSystem.Core/Enums.

- Entity và EF Core: Đổi Status của SalesOrder, PurchaseOrder, User sang enum; cấu hình HasConversion<string>() và mặc định enum.

- Hợp đồng API: Đổi request/response/filter DTO sang enum; kiểm tra Enum.IsDefined và giữ JSON dạng tên trạng thái, không nhận số., trả thông tin ứng viên, MAE/RMSE và dự báo có cận dưới, cận trên.

- Nghiệp vụ: Đổi điều kiện chuyển trạng thái trong sales/purchase/user service, xác thực, session, báo cáo, dự báo, lịch sử khách hàng và import Excel.

- Rà soát kho: Sản phẩm là dữ liệu chung; tồn được tính theo sản phẩm–kho. Phiếu nhập và đơn bán chọn kho; màn hình sản phẩm đang cộng tồn các kho.

- Tương thích database: Giữ cột trạng thái dạng chuỗi và lưu tên enum; không cần migration đổi kiểu cột., cập nhật Deploy.ps1 và nâng schema version lên 12.

- Build: Core và Infrastructure build thành công, 0 cảnh báo và 0 lỗi. Bổ sung framework reference ASP.NET Core để Infrastructure biên dịch ForecastService., tiến trình trao đổi đầu vào và kết quả qua JSON tạm.

- Giới hạn xác minh: Build API/solution dừng ở bước MSBuild khôi phục hoặc tìm project reference, không trả lỗi cụ thể; chưa chạy kiểm thử tích hợp.

- Kết quả: Ba nhóm trạng thái đã dùng enum xuyên entity, DTO và service; API/database vẫn trao đổi tên trạng thái.

- Việc tiếp theo: Xác nhận build toàn solution trong Visual Studio và chạy kiểm thử tích hợp trên database kiểm thử riêng.